# 2015年一级建造师《建设工程经济》课堂辅导资料

# 郭   霞

考试题型及题量

均为客观题，用2B铅笔在答题卡上作答。

1、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

2、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

合计：100分，60分通过。

| # 章 节 | # 2007年 | # 2009年 | # 2010年 | # 2011年 | # 2012年 | # 2013年 | # 2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 工程经济 | # 30分 | # 30分 | # 29分 | # 24分 | # 30分 | # 28分 | # 31分 |
| # 工程财务 | # 34分 | # 32分 | # 28分 | # 26分 | # 25分 | # 27分 | # 27分 |
| # 建设工程估价 | # 33分 | # 35分 | # 40分 | # 50分 | # 45分 | # 45分 | # 42分 |

# 工程经济

| 区别 | 单 利 | 复 利 |
| --- | --- | --- |
| 计息方式 | 利不生利 | 利生利、利滚利 |
| 计息基础 | 本金计息 | 本金及上期累计的利息共同计息 |
| 利息大小 | 各计息周期利息相等 | 各计息周期利息不相等且越来越大 |
| 计算本利和 | F＝P（1＋i单×n ） | F＝P（1＋i）n |
| 计算利息总额 | Ｉ＝F－P＝P×i单×n | Ｉ＝F－P＝P［（1＋i）n－1］ |

## 1.某企业计划年初投资200万元购置新设备以增加产量，已知设备可使用6年，每年增加产品销售收入60万元，增加经营成本20万元，设备报废时净残值为10万元。对此项投资活动绘制现金流量图，则第六年末的净现金流量可表示为（     ）。

## A.向上的现金流量，数额为50万元      B.向下的现金流量，数额为30万元

## C.向上的现金流量，数额为30万元      D.向下的现金流量，数额为50万元

四大等值公式

| 系数 | 已知项 | 未知项 | 系数符号 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次支付终值系数 | P | F | （Ｆ/Ｐ，ｉ，ｎ） | F=P1+in |
| 一次支付现值系数 | F | P | （Ｐ/Ｆ，ｉ，ｎ） | P=F1+i−n |
| 年金终值系数 | A | F | （Ｆ/Ａ，ｉ，ｎ） | F=A1+in−1i |
| 年金现值系数 | A | P | （Ｐ/Ａ，ｉ，ｎ） | P=A1+in−1i1+in |

## 2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（      ）万元。
　　A.104.80        　B.106.00　     　C.107.49         　D.112.74

## 3.某施工企业投资200万元购入一台施工机械，计划从购买日期起未来6年等额收回投资并获取收益，若基准效益率为10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为(       )万元。

## A.200*(A/P，10%，6)　　   B.200*(F/P，10%，6)

## C.200*(A/P，10%，7)　　   D.200*(A/F，10%，6)

## 4.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季度计算并支付利息，季度利率1.5%，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（     ）万元。

## A.6.00      　　B.6.05　   　C.12.00     　　D.12.27

## 5. 某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（　　）万元。 
   A．12.00          B．12.12      C．12.55             D．12.68

## 6．已知年利率12％，每月复利计息一次，则月实际利率为多少？季实际利率为多少？半年实际利率为多少？年实际利率为多少？

7.已知年利率10％,则

- 每季复利计息一次，则季度利率为多少？年有效利率为多少？两者什么关系？

- 当每年计息周期数等于1时，比较年有效利率、名义利率大小？

- 当每年计息周期数大于1时，比较年有效利率、名义利率大小？

- 每年计息周期数越多，年有效利率与名义利率差异越大还是越小？

- 年有效利率、名义利率，谁能更好准确反映资金的时间价值？

## 8.关于年有效利率的说法，正确的有(      　)。

## A.当每年计息周期数大于1时，名义利率大于年有效利率

## B.年有效利率比名义利率更能准确反映资金的时间价值

## C.名义利率一定，计息周期越短，年有效利率与名义利率差异越小

## D.名义利率为r，一年内计息m次，则计息周期利率为r-m

## E.当每年计息周期数等于1时，年有效利率等于名义利率

## 9.下列投资方案经济效果评价指标中，可用于盈利能力分析的动态指标有(         )。

## A.利息备付率　        　B.投资收益率

## C.财务净现值　　        D.内部收益率

## E.静态投资回收期

## 10.已知某企业正常年份的净利润额300万元，所得税100万元，当期应付利息50万元。项目总投资为5000万元，项目资本金3000万元。试计算该年的总投资收益率和项目资本金净利润率。

## 息税前利润EBIT＝利润总额＋当年支付利息

## ＝净利润＋所得税＋当年支付利息

## 11.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投资收益率为（  　  ）。
　　A.4.93%         　B.5.67%　　     C.5.64%       　　D.6.67%

## 12.某技术方案投资现金流量的数据如下表所示。则该技术方案的静态投资回收期为(       )年。

## 技术方案投资现金流量表

| ## 计算期（年） | ## 0 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 现金流入（万元） | ## - | ## - | ## - | ## 800 | ## 1200 | ## 1200 | ## 1200 | ## 1200 | ## 1200 |
| ## 现金流出（万元） | ## - | ## 600 | ## 900 | ## 500 | ## 700 | ## 700 | ## 700 | ## 700 | ## 700 |

## A.5.4　　        B. 5.0          C.5.6          　D. 6.0

## 13.已知某项目的净现金流量如下表。若ic＝8%，则该项目的财务净现值为（     ）万元。

| ## 年份 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 净现金流量 | ## -4200 | ## -2700 | ## 1500 | ## 2500 | ## 2500 | ## 2500 |

## A．109.62           B．108.00      C．101.71           D．93.38

## 14．某技术方案在不同收益率i下的净现值为：i=7%时，FNPV=1200万元；i=8%时，FNPV=800万元；i=9%时，FNPV=430万元。则该方案的内部收益率的范围为（　　）。 
   A．小于7%          B．大于9%       C．7%～8%           D．8%～9%

## 15．某项目财务现金流量表，当折现率为i1＝4%时，财务净现值FNPV1＝8万元；当折现率为i2＝6%时，财务净现值FNPV2＝－10万元。则该项目财务内部收益率的近似值为（       ）。

## A．3.89%           B．4.11%            C．4.89%          D．5.11%

## 16．某项目设计年生产能力为10万台，年固定成本为1500万元，单台产品销售价格为1200元，单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是（        ） 台。

## A．12500           B．18750          C．27272             D．37500

## 17.项目盈亏平衡分析中，若其它条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径有(         )。

## A.提高设计生产能力　         　B.降低固定成本

## C.降低产品售价    　         　D.降低单位产品变动成本

## E.提高营业税金及附加率

## 18.某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为-0.1、0.05、0.09，据此可以得出的结论有(     　)。

## A.经济评价指标对于甲因素最敏感　    　B.甲因素下降10%，方案达到盈亏平衡

## C.经济评价指标与丙因素反方向变化　　  D.经济评价指标对于乙因素最不敏感

## E.丙因素上升9%，方案由可行转为不可行

## 19.某项目采用净现值指标进行敏感性分析，有关数据见下表，则各因素的敏感程度由大到小的顺序是(       )。

## A.建设投资—营业收入—经营成本    B.营业收入—经营成本—建设投资

## C.营业收入—建设投资—经营成本    D.经营成本—营业收入—建设投资

# 三种财务现金流量表的区别

| 种类 | 角度 | 计算基础 | 计算时间 | 计算指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目投资现金流量表 | 项目整体 | 总投资 | 项目融资前 | 项目投资财务内部收益率、财务净现值、静态投资回收期 |
| 项目资本金现金流量表 | 项目法人 或投资者整体 | 项目资本金 | 项目融资后 | 资本金财务内部收益率 |
| 投资各方现金流量表 | 各个投资者 | 各投资者的 出资额 | 项目融资后 | 投资各方财务内部收益率 |

## 20.属于项目资本金现金流量表中现金流出构成的是（    　）。
A．建设投资　　B．借款本金偿还 　　C．流动资金　　D．调整所得税

## 21.已知某项目年总成本费用为3000万元，原材料及动力费为总成本费用的15%，固定资产折旧费为300万元，无形资产摊销费为150万元，利息支出100万元，该项目年经营成本为（      ）万元。

## A. 2700              B. 2550          C. 2450             D. 2000

## 22.某设备一年前购入后闲置至今，产生锈蚀。此间由于制造工艺改进，使该种设备制造成本降低，其市场价格也随之下降。那么，该设备遭受了（    　）。
　A．第一种有形磨损和第二种无形磨损　　B．第二种有形磨损和第一种无形磨损
　C．第一种有形磨损和第一种无形磨损　　D．第二种有形磨损和第二种无形磨损

## 23.某设备5年前的原始成本是10万元，现账面价值是3万元，市场价值是2万元，则该设备的沉没成本为(       )万元。

## A.1　　        B.3　　          C.7　            D.8

## 24. 某设备在不同的使用年限（从1年到7年）下，年资产消耗成本和年运行成本如下表（单位：万元）。则该设备的经济寿命为（      ）年。

| 使用年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均年资产消耗成本 | 90 | 50 | 35 | 23 | 20 | 18 | 15 |
| 年运行成本 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 |

## A. 3            B. 4           C. 5               D. 6

| ## 设备租赁 | ## 租期不同 | ## 约束力不同 | ## 设备不同 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 融资租赁 | ## 长期 | ## 不得任意中止和取消租约 | ## 贵重的设备 |
| ## 经营租赁 | ## 短期 | ## 随时以一定方式通知对方后取消或中止租约 | ## 临时使用的设备 |

## 25.某建筑公司融资租赁一台施工设备，设备价格300万元，租期为6年，每年年末支付租金，折现率为6%，附加率为3%，租赁保证金为30万元，租赁保证金在租赁期满时退还；担保费为2万元，租赁保证金和担保费的时间价值忽略不计，则按附加率法计算的年租金为（       ）万元。
A.68.0               B.77.0             C.79.0               D.81.6

## 26.某企业利用借款购买的一台生产设备，每期按规定提取折旧费15万元，每期借款利息3万元，该企业营业税金及附加率为5.5%，所得税税率为25%，则企业购买该项设备带来的每期税收节约为(    　)万元。

## A.5.49　　        B.4.58        　　C.4.50　　        D.3.75

## 27. 某技术方案的建筑工程可划分为甲、乙、丙、丁四个功能区域，各功能区域现实成本和目标成本见下表，根据功能价值，应作为价值工程优先改进对象的是（      ）。

|  | ## 甲 | ## 乙 | ## 丙 | ## 丁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 现实成本（元） | ## 1100 | ## 2350 | ## 9000 | ## 3040 |
| ## 目标成本（元） | ## 1000 | ## 2000 | ## 9800 | ## 2800 |
| ## 功能价值 | ## 0.909 | ## 0.851 | ## 1.089 | ## 0.921 |

## A.丙    　　B.丁          C.甲    　　D.乙

## 28.假设某公司计划引进甲、乙两种先进技术，假设两种技术的生产效率相同，引进甲技术的一次性投资是600万元，引进技术后年生产成本为20万元。引进乙技术的一次性投资是500万元，引进技术后年生产成本为24万元。该行业年基准收益率为2%，则（        ）。

## A．应该引进甲技术                     B．应该引进乙技术
C．甲技术折算费用为34万元，乙技术折算费用为36万元
D．甲技术折算费用为32万元，乙技术折算费用为34万元

## E．甲技术折算费用为36万元，乙技术折算费用为34万元

## 29. 某工程钢筋加工有现场制作和外包加工两个方案。现场制作方案的固定费用12万元，每吨加工费用150元；外包加工每吨加工费用250元。则仅从经济上考虑时，现场制作方案的适用范围是钢筋总加工量在(       )。

## A.480吨以下　　          B.480～800吨之间

## C.1200吨以上　　         D.800～1200吨之间

# 第二章   工程财务

## 1.根据我国《企业会计准则》，某施工企业2012年3月收到建设单位支付的2011年完工工程的结算款200万元，则该笔款项在会计核算上正确的处理方式是计入（       ）。
A.2012年的收入              B.2012年的负债 
C.2011年的负债              D.2011年的收入

## 2.根据我国现行《企业会计准则》，应列入流动负债的会计要素有（       ）。
A.应付债券                  B.应收账款
C.短期借款                  D.应付工资
E.存货

## 3．根据财务会计的有关规定，下列支出中，属于费用的是（       ）。
A．购置固定资产的支出             B．向所有者分红支出 
C．支付未按期纳税的滞纳金         D．支付购置原材料的价款

## 4．某施工企业购买一台新型挖土机械，价格为50万元，预计使用寿命为2000台班，预计净残值为购买价格的3%。若该机械当月完成20个台班，则该机械计提月折旧费为（　  　）元。 
   A．4850            B．4750       C．5000            D．5154

## 5.某装饰企业施工的M项目于2012年10月工程完工时共发生材料费30万元，项目管理人员工资8万元，公司行政管理部门发生的水电费2万元。根据现行《企业会计准则》，应计入工程成本的费用为(       )。

## A. 30　　        B. 38            C. 32　        　D. 40

## 6.某总造价5000万元的固定总价建造合同，约定工期为3年。假定经计算期第1年完工进度为30%，第2年完工进度为70%，第3年全部完工交付使用。则关于合同收入确认的说法，正确的有（       ）。
A.第2年确认的合同收入为3500万元        B.第3年确认的合同收入为0
C.第1年确认的合同收入为1500万元        D.第3年确认的合同收入少于第2年
E.3年累计确认的合同收入为5000万元
7.企业下列活动中，属于经营活动产生的现金流入的是（        ）。

## A.承包工程收到的现金         B.处置固定资产收到的现金

## C.取得借款收到的现金         D.收到的税费返还

## E.购买钢材支付的现金

## 8.某施工企业当期实现的主营业务收入为1500万元，主营业务成本为1200万元，主营业务税金及附加为96万元；投资收益为50万元，管理费用30万元，营业外收入4万元，营业外支出8万元，所得税按25%计算，则该企业当期净利润为（     　）万元。

## A．127.30            B．137.50 　     C．150.08          D．165.00

## 9.计算应纳税所得额时，不得扣除的是（        ）。

## A．以经营租赁方式租出的固定资产折旧     B．罚金、罚款 
C．已提足折旧的房屋建筑物折旧           D．以融资租赁方式租出的固定资产折旧 
E．借款购买设备支付的利息

## 10. A公司主营业务收入净额为6.6亿元，年初资产总额为3亿元，年末资产总额为3.6亿元，求总资产周转率？

## 11.企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（       ）。
A.6.09%             B.8.02%          C.6.01%             D.8.20%

## 12.下列短期负债筹资方式中，属于商业信用形式的有（       ）。
A.抵押贷款              B.预收账款
C.应付账款              D.商业承兑汇票
E.银行承兑汇票
13.某施工企业按照2/15、n/30的信用条件购入货物100万元，该企业在第28天付款，则其放弃现金折扣的成本是(     　)。

## A.48.98%       　　B.56.51%        　　C.26.23%          　　D.8.33%

## 14.某施工企业制定了如下表的四种现金持有方案（单位：元）。从成本分析的角度来看，该企业最佳的现金持有量为（       ）元。

## 现金持有方案及相关成本

| ## 现金持有量 | ## 60000 | ## 80000 | ## 100000 | ## 110000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 机会成本 | ## 6000 | ## 7000 | ## 7500 | ## 8000 |
| ## 管理成本 | ## 3000 | ## 3000 | ## 3000 | ## 3000 |
| ## 短缺成本 | ## 5000 | ## 4000 | ## 3000 | ## 2000 |

## A.13000               B.80000           C.100000          D.110000
15.企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和（      ）之和。

## A.购置成本      　　B.存货保险税费

## C.订货成本      　　D.缺货成本

# 建设工程估价

| ## 抵岸价 |  | ## 计价基础 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 货价 | ## 离岸价（FOB） |
| ## 2 | ## 国外运费 | ## 离岸价（FOB） |
| ## 3 | ## 国外运输保险费 | ## 离岸价＋国外运费 |
| ## 4 | ## 银行财务费 | ## 离岸价（FOB） |
| ## 5 | ## 外贸手续费 | ## 到岸价（CIF） |
| ## 6 | ## 进口关税 | ## 到岸价（CIF） |
| ## 7 | ## 消费税 | ## 到岸价＋进口关税 |
| ## 8 | ## 增值税 | ## 到岸价＋进口关税＋消费税 |

## 1. 按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价1050万元，银行财务费5万元，外贸手续费15万元，进口关税率10%，增值税税率17％，不考虑消费税，则该设备的抵岸价为（　  　）万元。
　A．1260.00　　    B．1271.35　    C．1321.35　　     D．1371.35

## 2.某项目的设备及工器具购置费2000万元，建筑安装工程费800万元，工程建设其他费200万元，基本预备费费率5%，则该项目的基本预备费为（　   　）万元。
　　A．100　    　  B．110　　       C．140　    　         D．150

| ## 定额 | ## 编制对象 | ## 联系 | ## 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 施工定额 | ## 工序 | ## 编制预算定额的基础 | ## 编制施工作业计划、签发施工任务单、签发限额领料单，计算计件工资 |
| ## 预算定额 | ## 分部分项工程 | ## 以施工定额为基础编制，同时也是编制概算定额的基础 | ## 编制施工图预算的依据，编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。 |
| ## 概算定额 | ## 扩大分部分项工程 | ## 以预算定额为基础编制，每一综合分项概算定额包含了数项预算定额 | ## 编制扩大初步设计概算，确定建设项目投资额的依据 |
| ## 概算指标 | ## 建筑物和构筑物 | ## 和初步设计相适应，以概算定额和预算定额为基础编制 | ## 设计单位编制设计概算和建设单位编制年度投资计划的依据 |
| ## 估算指标 | ## 单项工程或工程项目 | ## 以概算指标为基础编制 | ## 项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算，确定建设工程项目投资的基础 |

## 3.下列属于人工定额中定额时间的是（      ）。

## A．工人下班前对搅拌机进行清洗的时间    B．工人由于施工工艺原因必须的中断时间
  C．由于设计错误造成的工人窝工时间      D．工人必须的休息时间

## E．由于施工机械故障造成的工人窝工时间

## 4.下列属于机械工作时间中定额时间的是（        ）。

## A．汽车装货和卸货时的停车时间                     B．工人休息时的机械中断时间

## C．准载量为10吨的汽车运输6吨砂石的工作时间        D．筑路机在工作区末端掉头的时间

## E．施工过程中操作工人违反劳动纪律的停工时间

## 5.完成10m3砖墙需基本用工为26个工日，辅助用工为5个工日，超距离运砖需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（       ）工日/10m3。

## A．36.3             B．35.8        C．35.6             D．33.7

## 6. 采用实物量法编制施工图预算涉及的工作内容有（    　  ）。
　　A．套用预算单价计算人、料、机费用
　　B．套用消耗定额计算人、料、机消耗量
　　C．套用市场单价确定人工费、材料费、机械使用费
　　D．按规定的税率、费率和计价程序计取其他费用
　　E．按市场行情计取其他费用

## 7.某采用工程量清单计价的招标工程，工程量清单中挖土方的工程量为2600m3，投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为4400m3，人、料、机总费用为76000元，管理费率为8%，利润率为5%，不考虑其他因素，则投标人甲填报的综合单价应为（     　）元/m3。

## A.19.52         　B.19.59 　    C.33.15           　　D.33.03

## 8.采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是(    　)。

## A.上浮18%　           　B.下调5%   　　C.调整为292.5元　     　D.可不调整

## 9.某分项工程合同价为6万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为(       )万元。

## A.4.83            B.6.05            C.6.63            D.6.90

## 10.某工程合同价为500万元，合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工费占35%，材料费占55%，其余占10%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费价格指数增长了20%，其余未发生变化。按调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（      ）万元。

## A．610.00         B．543.50         C．511.25        D．500.00

## 11.某工程预拌混凝土C20由承包人提供，合同中约定其基准单价(即信息价)为315元/m3，风险系数5%。承包人投标报价为310元/m3，施工期间采购预拌混凝土C20单价为330元/m3。则预拌混凝土C20单价应调整为（        ）元/m3。

## A.310           　  B.315           C.330         　D.331

## 12.某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为(     )万元。

## A.20           B.22          C.24           D.32

## 13.按照《标准施工招标文件》中合同条款规定，下列情况可以合理补偿承包人一定利润的情况是（        ）。 
    A．异常恶劣的气候条件                 B．发包人要求承包人提前竣工 
    C．承包人遇到不利物质条件             D．发包人的原因造成工期延误 
    E．发包人原因导致试运行失败的

参考答案

# 第一章  工程经济

1.A  2.D  3.A  4.C  5.B  6. 1%，3.03%，6.15%，12.68%  7. ①季度利率为2.5%，年有效利率为10.38%，等价；②相等；③年有效利率＞名义利率；④越大；⑤年有效利率。  8.BE  9.CD  10.  9%,10%  11.A  12.A  13.C  14.B  15.C  16.D  17.BD  18.AD  19.C  20.B   21.C  22.B  23.A  24.C  25.B  26.C  27.D  28.AD  29.C

# 第二章   工程财务

1. D   2.CD  3.D  4.A   5.B  6.CDE  7.AD  8.D  9. BCD  10.  2次  11.C  12.BCDE   13.A   14.D  15.D

- 建设工程估价

1.D  2.D   3.ABD  4.ABD  5.A  6.BCE  7.C  8. D   9.B  10.B   11.A  12.A   13.DE

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车